**MATRIZ DE RESPONSABILIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rol  Tarea | Jefe de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Arquitecto | Documentador | Tester | Cliente |
| PLANEACIÓN | | | | | | | | |
| Acta de inicio | **R** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** | **A** |
| Project | **A I** | **R I** | **I** | **I** | **C I** | **I** | **I** |  |
| Ciclo de vida | **A** | **C** | **I** | **I** | **R** | **I** | **I** |  |
| Hito de Planeación | **A** | **C** |  |  | **I** | **R** |  |  |
| ANÁLISIS | | | | | | | | |
| Definición de herramienta de recolección de requerimientos | **AI** | **C** |  |  | **I** | **R** |  |  |
| Identificación de requerimientos funcionales | **A** | **CI** | **I** | **I** | **I** | **R** | **I** |  |
| Identificación de requerimientos no funcionales | **A** | **CI** | **I** | **I** | **I** | **R** | **I** |  |
| Matriz de trazabilidad de requerimientos | **A** | **CI** | **I** | **I** | **I** | **R** |  |  |
| Hito de Análisis | **A** | **C** |  |  |  | **R** |  |  |
| DISEÑO | | | | | | | | |
| Diagramas de casos de uso UML | **I** | **I** | **R** | **I** | **AC** |  |  |  |
| Diagramas de secuencia UML | **I** | **I** | **R** | **I** | **AC** |  |  |  |
| Diagramas de Clases UML | **I** | **I** | **R** | **I** | **AC** |  |  |  |
| Diagramas de ER UML | **I** | **I** | **R** | **I** | **AC** |  |  |  |
| Bocetos de diseño | **I** | **I** | **R** | **I** | **AC** |  |  |  |
| Mapa de navegación | **I** | **I** | **R** | **I** | **AC** |  |  |  |
| Hito de Diseño | **A** | **C** |  |  |  | **R** |  |  |
| PROGRAMACIÓN | | | | | | | | |
| Codificación de la Base de datos | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de productos | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de registro de producto | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de listar producto | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de borrar producto | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de editar producto | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de Publicidad | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de registro de publicidad | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de listar publicidad | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de borrar publicidad | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de editar publicidad | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de Contacto | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de registro de contacto | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de listar contacto | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de borrar contacto | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de FAQ | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de registro de FAQ | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de listar FAQ | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de borrar FAQ | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de editar FAQ | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de Carrito de compra | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de registro de Carrito de compra | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de listar Carrito de compra | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de borrar carrito de compra | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de editar carrito de compra | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de Usuario | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de registro de Usuario | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de listar Usuario | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de borrar Usuario | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Interfaz de editar Usuario | **I** | **A C** | **I** | **R** | **C** |  | **I** |  |
| Hito de Programación | **I** | **A C** |  | **C** |  | **R** |  |  |
| TESTEO | | | | | | | | |
| Testeo por módulo | **A** | **C** |  | **I** | **I** |  | **R** | **A** |
| Testeo del sistema | **A** | **C** |  | **I** | **I** |  | **R** | **A** |
| Hito de testeo | **A** | **C** |  | **I** | **I** |  | **R** |  |
| CIERRE | | | | | | | | |
| Carta de aceptación | **A** | **C** | **I** | **I** | **I** | **R** | **I** | **I A** |
| Cierre de proyecto | **A** | **C** | **I** | **I** | **I** | **R** | **I** | **I A** |
| Evaluación de desarrollo | **A** | **C** | **I** | **I** | **I** | **R** | **I** | **I A** |
| Entrega de documentación y presentación del sitio  Reporte final | **A** | **C** |  |  |  | **R** |  | **I A** |
| Hito de fin de proyecto | **A** | **C** |  |  | **I** | **R** |  | **I A** |